## Slide 1
Fase Preparatória:
Gestão de Riscos
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2019

## Slide 2
Risco é a junção da probabilidade e dos impactos de um evento
(IRM, 2002).

## Slide 3
Riscos podem ser positivos ou negativos.

## Slide 4
Gestão de Riscos não se resume
a criar mapas e relatórios.

## Slide 5
As Metodologias guiam o trabalho a ser realizado,
mas não são verdades científicas.

## Slide 6
Etapas: identificação, descrição e estimação e...
monitoramento e tratamento

## Slide 7
Fontes para Identificação de Riscos: ETP e brainstorming

## Slide 8
Descritivos (IN n° 05/17 e IRM)
Origens: Interna ou Externa

## Slide 9
Descritivos (IN n° 05/17 e IRM)
Origens: Interna ou Externa
Dimensões: Estratégica, Operacional, Financeira, Tecnológica... (existem infinitos descritivos)

## Slide 10
Descritivos (IN n° 05/17 e IRM)
Origens: Interna ou Externa
Dimensões: Estratégica, Operacional, Financeira, Tecnológica... (existem infinitos descritivos)
Impactos: Escopo, Custos e Prazo

## Slide 11
Descritivos (IN n° 05/17 e IRM)
Origens: Interna ou Externa
Dimensões: Estratégica, Operacional, Financeira, Tecnológica... (existem infinitos descritivos)
Impactos: Escopo, Custos e Prazo
Fases: Preparatória, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

## Slide 12
Estimação: atribuir uma probabilidade e um grau de impacto para cada risco:
baixo, médio ou alto.

## Slide 13
Tratamento: existem algumas opções a serem apontadas...

## Slide 14
Aceitar

## Slide 15
Rejeitar

## Slide 16
Reduzir

## Slide 17
Transferir

## Slide 18
Monitoramento: acompanhar o andamento de cada etapa e atualizar os mapas de riscos

## Slide 19
Ideias
Cores: Verde Escuro e Vermelho
Fontes? Modernas (títulos grossos e texto sans serif)
Imagens? Conter pessoas (não precisam estar em pé)
Ponto de vista: "equipe tem algum conhecimento técnico, mas a gestão de riscos
pode ser desenvolvida por leigos"
Gestão de Riscos: qual o nível atual da nossa capacidade? (texto do slide)
Reflexo da (in)capacidade: fase preparatória, seleção do fornecedor e
gestão dos contratos
Conceitual: metodologia – estrutura mínima para evitar o caos completo
Origens, impactos e fases (identificação, descrição e estimação)
Realizar reuniões é o fundamental, caso contrário nada adianta
Prever Ações de Prevenção e Contingência
Governo Federal
Associação com ETP (cenário, benchmarking e comparativo de soluções)
Método
Casos Concretos: Combustíveis, Locação de Veículos e RJ Mobi
Exercício: Almoxarifado Virtual

## Slide 20
Ideias
Reflexão: nível de maturidade no Governo do Estado para adoção de gestão de riscos:
It must be integrated into the culture of the organisation with an effective policy and a programme led by the most senior management. It must translate the strategy into tactical and operational objectives, assigning responsibility throughout the organisation with each manager and employee responsible for the management of risk as part of their job description. It supports accountability, performance measurement and reward, thus promoting operational efficiency at all levels.
IRM